АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| от 18.10.2023 г. |  | № | 883 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.им. Бабушкина |  |

Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» на 2023-2026 годы по обеспечению доступности для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

Бабушкинского муниципального округа

В целях повышения уровня доступности объектов образования и предоставления услуг для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность, руководствуясь Уставом Бабушкинского муниципального округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» на 2023-2026 годы по обеспечению доступности для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Бабушкинского муниципального округа (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования округа Н.В. Репницыну.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бабушкинского муниципального округа, вступает в силу со дня подписания.

Глава округа                                                                                            Т.С. Жирохова

Приложение 1

к постановлению администрации

Бабушкинского муниципального округа

Вологодской области

от 18.10.2023 года № 883

План мероприятий «дорожная карта» на 2023-2026 годы по обеспечению доступности для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Бабушкинского муниципального округа

- Обоснование целей обеспеченности доступности для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Настоящий План мероприятий «дорожная карта» на 2023-2026 годы по обеспечению доступности для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья зданий муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций Бабушкинского муниципального округа направлен на обеспечение условий доступности объектов образования.

Цель:

Обеспечение детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) равных с другими детьми возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

Задачи:

-  Совершенствование условий свободного доступа и передвижения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа;

- Обеспечить равный доступ детей-инвалидов и детей с ОВЗ к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам.

Основные проблемы при создании безбарьерной среды:

- Неполная оснащенность дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения услуг;

- Недостаточный уровень современных (цифровых) условий для реализации инклюзивного и коррекционно-развивающего образования.

Нормативная база:

- Федеральный закон от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59. 13330.2012).

Сроки реализации:

2023 – 2026 годы

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к современным (цифровым) образовательным и воспитательным услугам в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа;

- повышение качества образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся.

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения значений показателей доступности

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 1.1 | Проведение мониторинга доступности зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на предмет беспрепятственного доступа детей-инвалидов | сентябрь -октябрь 2023 год | Сбор и систематизация информации о доступности объектов | Рабочая группа |
| 1.2. | Разработка «дорожной карты» | ноябрь 2023 год | Определение объема работ по созданию доступной среды для инвалидов | Управление образования администрации округа |
| 1.3. | Внесение изменений в локальные нормативные акты разделов по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | 2023-2024 годы | Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | Управление образования округа, Образовательные организации округа, |
| 1.4. | Подготовка сметной документации на проведение работ по установке пандуса | 2024 год |  | Образовательные организации округа |
| Мероприятия по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 2.1. | Установка дорожного знаки «парковка для инвалидов» | 2023 год | Повышение доступности детей-инвалидов в общеобразовательное учреждение | МБОУ «Бабушкинская средняя школа» |
| 2.2. | Оборудование автомобильной парковки для посадки/высадки инвалидов | июль - август 2024 год | Повышение доступности детей-инвалидов в общеобразовательное учреждение | МБОУ «Бабушкинская средняя школа» |
| 2.3. | Установка пандусов на дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа | 2024 - 2026 годы | Повышение доступности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации округа |
| Мероприятия по повышению значений показателей доступности предоставляемых детям-инвалидам и детям с ОВЗ услуг по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами образовательного учреждения |
| 3.1. | Предоставление детям-инвалида и детям с ОВЗ с сопровождением тьютора, ассистента по оказанию технической помощи | По мере востребования | Повышение доступности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательные организации округа | Общеобразовательные организации округа |
| 3.2. | Предоставление услуг в дистанционной форме | По мере востребования | Создание доступности образовательных услуг | Общеобразовательные организации округа |
| 3.3. | Предоставление услуг по месту жительства детей-инвалидов и детей с ОВЗ | По мере востребования | Создание доступности образовательных услуг | Общеобразовательные организации округа |
| 3.4. | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий | По мере востребования | Создание доступности образовательных услуг | Общеобразовательные организации округа |
| 3.5. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательных учреждениях, проведение бесед, круглых столов среди обучающихся с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | По мере востребования | Удовлетворенность образовательным учреждением | Общеобразовательные организации округа |
| 3.6. | Установка рельефных вывесок со шрифтом Брайля на здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа | 2024 год | Повышение доступности инвалидов в образовательные организации округа | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации округа |
| Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, по вопросам обеспечения доступности и предоставления образовательных и воспитательных услуг |
| 4.1. | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг детям-инвалидам и детям с ОВЗ и оказанию им при этом необходимой помощи | 2023 – 2024 годы |  | Общеобразовательные организации округа |
| 4.2. | Участие педагогов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций округа в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации по вопросам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | В течение всего периода | В соответствии с графиком повышения квалификации | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации округа |
| 4.3. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с целью обучения, развития, сопровождения | В течение всего периода | Удовлетворенность образовательным учреждением | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации округа |
| 4.4. | Сохранение в штатном расписании дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях округа ставок логопедов, педагогов-психологов, дефектологов | 2023 – 2026 годы | Эффективность оказания индивидуальной помощи | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации округа |
| 4.5. | Разработка и составление адаптированных программ и инклюзивных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | В течение всего периода | Эффективность оказания индивидуальной помощи | Общеобразовательные организации округа |